RECOVERYCHAIN PROTOCOL

# Documento Fundacional v0.2

Especificación priorizada para un MVP de emergencia construible y operable en campo

Propósito: Convertir la visión v0.1 en un sistema operativo mínimo para cobertura territorial, evidencia y coordinación.

Decisión: El MVP no depende de blockchain, tokens ni credenciales verificables; conserva compatibilidad para incorporarlos después.

Horizonte: Primer piloto funcional en 72 horas; operación controlada en 7 días; endurecimiento en 30 días.

Estado: Propuesta para validación con coordinación de emergencia, líderes comunitarios y brigadas.

TESIS OPERATIVA  RecoveryChain debe administrar decisiones confiables bajo conectividad imperfecta: qué territorio falta por cubrir, qué evidencia existe, quién la produjo, qué cambió y qué acción sigue. La inmutabilidad es secundaria frente a disponibilidad, privacidad y capacidad de corregir errores.

Nota sobre la línea base. El archivo original v0.1 vinculado en la conversación no estuvo disponible como adjunto recuperable. Esta versión reconstruye y revisa críticamente todos los elementos verificables del hilo: Recovery Map, Recovery Passport, Certifier Protocol, identidad sin fricción, evidencia, operación offline, donaciones, smart contracts, animales, privacidad y hoja de ruta. Debe compararse con el archivo fuente si posteriormente se adjunta.

# 1. Resumen ejecutivo y decisiones

La v0.1 acierta al definir RecoveryChain como infraestructura de confianza, al priorizar el mapa de recuperación y al ocultar la complejidad criptográfica. Sin embargo, mezcla tres productos distintos —coordinación de respuesta, expediente de reconstrucción y trazabilidad financiera— y propone demasiadas tecnologías antes de fijar el flujo operativo, las reglas de autoridad y los límites de datos.

RECOMENDACIÓN  Lanzar primero un “sistema de cobertura y casos”: celdas territoriales asignables, visitas de campo, casos de activos, evidencia versionada, revisión y cola de acciones. Separar explícitamente identidad de acceso, acreditación profesional y confianza sobre cada afirmación.

## Decisiones que cambian de v0.1 a v0.2

- Una emergencia no crea un “gemelo digital” completo: crea una vista operacional con fuente, antigüedad y nivel de confianza visibles.

- Recovery Passport no será una identidad de persona ni una wallet. Será el expediente versionado de un activo o lugar; los hogares y reclamantes se relacionan por separado y con acceso restringido.

- “Face ID” o una passkey autentica el control de un dispositivo/cuenta; no prueba que alguien sea ingeniero ni que su inspección sea verdadera.

- La deduplicación nunca debe borrar ni fusionar automáticamente casos de campo. El sistema sugiere candidatos y una persona autorizada resuelve.

- La evidencia original se conserva fuera de una blockchain, cifrada y con control de acceso. Se calculan hashes y, si aporta valor, se anclan lotes más adelante.

- Donaciones, desembolsos automatizados, IA decisoria y módulo animal completo quedan fuera del camino crítico del primer piloto.

## Criterio de éxito del MVP

En una zona piloto, un coordinador debe poder dividir el territorio, asignar trabajo, recibir formularios sin conectividad, identificar visitas o activos posiblemente duplicados, revisar evidencia y publicar un mapa agregado sin exponer hogares. El sistema debe responder en menos de un minuto: “¿qué celdas no tienen visita válida y reciente?”, “¿qué casos requieren inspección?” y “¿qué acciones están bloqueadas?”.

# 2. Evaluación crítica de la v0.1

| Área | Acierto | Brecha crítica | Decisión v0.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP de emergencia | Prioriza mapa, evidencia y brigadas. | Alcance aún incluye reconstrucción, finanzas, animales e identidad avanzada. | Reducir a cobertura, visitas, casos, evidencia y revisión. |
| Arquitectura | Blockchain invisible y APIs abiertas. | Tecnología precede al modelo operativo; riesgo de dependencias múltiples. | Monolito modular, Postgres/PostGIS, almacenamiento de objetos y app local-first. |
| Flujo de campo | Reconoce offline y múltiples fuentes. | No define estados, conflictos, reintentos, custodia del dispositivo ni supervisión. | Máquina de estados, cola local, recibos de sincronización y escalamiento. |
| Mapeo territorial | Formula la pregunta correcta: zonas no visitadas. | “No visitado” puede confundirse con “sin necesidad”; falta vigencia y confianza. | AOI + celdas + estado de cobertura + freshness + confianza + razón de cierre. |
| Validación de actores | Proof of Certifier y credenciales verificables. | Confunde autenticación, acreditación, autorización y reputación. | Registro de actores por niveles, alcance/fecha de vigencia y doble control. |
| Fraude y duplicidad | Evidencia geoetiquetada y trazabilidad. | GPS/foto/hash no prueban verdad; falta colusión, replay y apelación. | Controles preventivos, señales de riesgo, revisión humana y registro de decisiones. |
| Privacidad | Reconoce transparencia sin exponer datos. | Mapa y ledger pueden amplificar daños y correlación de personas vulnerables. | Datos mínimos, vistas separadas, agregación pública y evaluación de divulgación. |

# 3. Alcance exacto del MVP

## Resultado operativo incluido

- Definir un área de operación (AOI), cargar límites administrativos y dividirla en celdas territoriales.

- Crear equipos y actores, asignar celdas y descargar un paquete de misión para trabajo offline.

- Registrar una visita, un activo/lugar afectado y una evaluación rápida con evidencia mínima.

- Sincronizar datos y medios de forma reanudable, detectando conflictos e idempotencia.

- Sugerir posibles duplicados por proximidad, huella visual/perceptual, identificadores y similitud de atributos.

- Revisar, aprobar, rechazar o devolver registros; dejar historial completo y motivo.

- Mostrar cobertura, antigüedad, confianza, demanda y cola de acciones en una vista privada; publicar solo agregados seguros.

- Exportar GeoJSON/CSV y un paquete de auditoría por caso sin bloquearse en un proveedor.

## Fuera del MVP y condición de entrada posterior

| Elemento diferido | Por qué no entra | Condición para activarlo |
| --- | --- | --- |
| Tokenización o donaciones on-chain | No mejora la primera visita y añade riesgo legal/operativo. | Flujo de casos estable, controles financieros y entidad responsable definidos. |
| Smart contracts de desembolso | Un hito firmado puede ser falso; automatizar amplifica el error. | Política de aprobación, reversión, disputas y conciliación probada manualmente. |
| VC/DID para todos | La interoperabilidad no sustituye el alta y gobierno de emisores. | Registro de confianza y esquema de acreditación estabilizados. |
| IA para priorización o fraude | Sin datos etiquetados genera opacidad y sesgo. | Métricas base, conjunto de evaluación y supervisión humana definidos. |
| Gemelo digital 3D/satélite/drones | Coste de integración y falsa sensación de completitud. | Necesidad operacional concreta, licencia de datos y responsable de validación. |
| Módulo animal completo | Merece taxonomía, actores y privacidad propios. | Piloto básico de animales perdidos/heridos separado del expediente de vivienda. |

REGLA DE CORTE  Si una función no ayuda a asignar territorio, capturar evidencia, resolver calidad/duplicidad o decidir la siguiente acción durante el piloto, no pertenece al MVP.

# 4. Modelo operativo y autoridad

| Rol | Puede | No puede por sí solo |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de incidente | Crear AOI, políticas, equipos, prioridades y cierres. | Alterar evidencia original o certificar su propio trabajo. |
| Supervisor territorial | Asignar celdas, revisar cobertura, devolver registros. | Acreditar profesiones o aprobar desembolsos. |
| Brigadista/encuestador | Registrar visitas, activos, necesidades y evidencia. | Emitir dictamen técnico si no está acreditado. |
| Certificador técnico | Emitir una afirmación dentro de su especialidad y alcance. | Cambiar el caso base ni borrar evidencia contradictoria. |
| Revisor de calidad | Resolver duplicados, conflictos y excepciones con motivo. | Ser el único aprobador de un caso propio. |
| Auditor/observador | Leer historial y exportar evidencia autorizada. | Modificar registros. |
| Administrador técnico | Gestionar disponibilidad, claves y configuración. | Aprobar contenido operativo por privilegio técnico. |

Separación mínima de funciones: quien captura no resuelve su propio duplicado de alto riesgo; quien acredita a un certificador no valida su primer dictamen; el administrador técnico no tiene autoridad humanitaria implícita.

# 5. Flujo de campo: del territorio al cierre

## Flujo principal

- Preparar. Coordinación define AOI, capas de referencia, taxonomía mínima, reglas de publicación, SLA y fecha de caducidad de cobertura.

- Particionar. El sistema genera celdas operativas y permite agruparlas en misiones; las fronteras administrativas siguen siendo capas de referencia.

- Asignar y descargar. El supervisor asigna misión/equipo. El dispositivo descarga mapa base, formularios, listas controladas, claves públicas y la última versión de casos relevantes.

- Registrar visita. El brigadista inicia visita, confirma ubicación/precisión, registra método y resultado. “No se pudo acceder” es un resultado válido, no una visita completa.

- Registrar activo/caso. Se crea un identificador local UUIDv7 y un código humano. Se captura tipo de activo, daño/necesidad, localización, consentimiento aplicable y evidencia mínima.

- Cerrar localmente. La app valida campos, muestra resumen, firma el lote con la clave del dispositivo y lo pone en cola inmutable local. Se permiten correcciones mediante nuevas versiones.

- Sincronizar. Se suben primero metadatos y después medios en bloques reanudables. El servidor responde con recibo, versión y conflictos. Reintentos usan la misma clave idempotente.

- Resolver calidad. Reglas determinísticas y revisores identifican duplicados, incoherencias y evidencia insuficiente. Ningún registro se elimina; se vincula, corrige o marca como disputado.

- Evaluar/certificar. Si se requiere dictamen profesional, se asigna a un certificador con alcance vigente. Su afirmación referencia evidencia y método, no reemplaza los hechos originales.

- Actuar y cerrar. La coordinación asigna ayuda/inspección/seguimiento. El caso cierra con razón, evidencia, responsable y fecha de próxima revisión; puede reabrirse con trazabilidad.

## Máquinas de estado mínimas

| Objeto | Estados permitidos | Regla |
| --- | --- | --- |
| Celda | sin asignar → asignada → en progreso → cubierta / acceso impedido / requiere revisita | “Cubierta” exige al menos una visita válida, vigencia y método declarado. |
| Visita | borrador local → en cola → sincronizada → en revisión → aceptada / devuelta / disputada | Una corrección crea nueva versión; nunca reescribe la aceptada. |
| Caso/activo | nuevo → triage → requiere acción → acción en curso → resuelto → cerrado / reabierto | La cobertura territorial no implica que todos los casos estén resueltos. |
| Certificación | borrador → emitida → verificada → suspendida / revocada / expirada | Vigencia y alcance se evalúan en el momento de uso. |

## Evidencia mínima por visita

- Quién/cuál dispositivo: actor, equipo, misión y clave de dispositivo.

- Cuándo: hora del dispositivo, hora de recepción y desfase conocido.

- Dónde: punto, precisión, fuente de ubicación y celda; nunca asumir precisión inexistente.

- Qué ocurrió: resultado de visita, método, observaciones estructuradas y estado de acceso.

- Soporte: al menos una fotografía cuando sea seguro; hash, metadatos técnicos y cadena de custodia.

- Contexto de seguridad/consentimiento: restricciones para captar personas, placas, documentos o interiores.

# 6. Recovery Map y cobertura territorial

El mapa debe separar cuatro conceptos que suelen mezclarse: observación, cobertura, necesidad y acción. Una celda puede estar cubierta pero contener necesidades no resueltas; puede tener reportes ciudadanos sin visita; o puede estar inaccesible, que es información prioritaria y no “dato faltante”.

## Unidad territorial

Usar una malla jerárquica H3 como índice operativo, no como sustituto de límites reales. La resolución se define por densidad y logística del piloto; debe poder agruparse. Para catastros o fronteras exactas, conservar geometrías PostGIS y ejecutar verificación punto-en-polígono. H3 advierte que la contención geométrica entre resoluciones es aproximada aunque la jerarquía lógica sea exacta.

## Registro de cobertura por celda

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| coverage_state | sin_datos, asignada, en_progreso, cubierta, acceso_impedido, revisita_requerida. |
| observed_at / valid_until | Fecha de observación y caducidad según volatilidad y método. |
| method | a_pie, vehículo, llamada verificada, dron, satélite, reporte comunitario u otro. |
| confidence | alta/media/baja derivada de reglas visibles; no una probabilidad opaca. |
| completeness | porcentaje de checklist aplicable y cantidad de puntos/activos observados. |
| source_set | visitas y fuentes que sustentan el estado; admite contradicciones. |
| closure_reason | criterio de cierre y responsable; obligatorio para “cubierta”. |
| next_action | visitar, verificar acceso, inspeccionar, entregar ayuda, revisitar o ninguna. |

## Vistas del mapa

- Operacional privada: casos puntuales, equipos, rutas, medios y alertas de calidad.

- Coordinación compartida: cobertura y demanda agregada por celda; detalle según acuerdo de intercambio.

- Pública: agregados con umbral mínimo, retraso temporal y supresión de ubicaciones sensibles.

- Auditoría: reconstrucción temporal de qué se sabía, por quién y con qué versión en una fecha.

ANTI-MÉTRICA  No usar “cantidad de pines” como indicador de cobertura. Incentiva registros repetidos, favorece zonas accesibles y oculta celdas sin observación.

# 7. Identidad, acreditación y confianza

RecoveryChain necesita cuatro controles distintos. Fusionarlos en un “Proof of Certifier” único crea una señal engañosa de confianza.

| Control | Pregunta | Mecanismo MVP |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | ¿Es la misma cuenta/dispositivo? | Código de un solo uso al alta; sesión segura; passkey opcional tras enrolamiento. |
| Vinculación organizacional | ¿Pertenece al equipo/organización declarada? | Invitación firmada por administrador de organización y revisión de supervisor. |
| Acreditación | ¿Puede emitir esta clase de dictamen? | Registro de licencia/entidad, alcance, jurisdicción, vigencia y evidencia; verificación manual inicial. |
| Autorización | ¿Puede hacer esta acción en este incidente? | Roles y políticas por AOI, misión, tipo de activo y nivel de riesgo. |

## Niveles de confianza de actor

- T0 — Reportante: cuenta/dispositivo; sus datos son pistas, no cobertura certificada.

- T1 — Brigadista verificado: organización y capacitación confirmadas; puede producir visitas operativas.

- T2 — Certificador acreditado: especialidad, jurisdicción, vigencia y alcance verificados; puede emitir dictámenes específicos.

- T3 — Autoridad aprobadora: mandato explícito para resolver o aprobar acciones de alto impacto; requiere separación de funciones.

Passkeys. La biometría permanece en el autenticador y no se revela al servicio. Por tanto, la interfaz debe decir “verificación del dispositivo” o “iniciar con passkey”, no “identidad biométrica verificada”. Debe existir alternativa accesible (PIN/otro autenticador) y recuperación de cuenta con controles reforzados.

Credenciales verificables. W3C VC 2.0 puede representar acreditaciones portables y estado/revocación, pero verificar la firma no demuestra que la afirmación sea cierta. El verificador debe confiar explícitamente en el emisor y aplicar política de alcance. En v0.2, el modelo interno se diseña para exportar/importar VC; no se exige wallet al brigadista.

# 8. Prevención de fraude, abuso y duplicidad

El objetivo no es prometer “fraude imposible”, sino reducir oportunidad, elevar detectabilidad, limitar el daño y permitir apelación. GPS, fotos y hashes prueban integridad/consistencia, no la verdad material. Los controles deben cubrir actor, dispositivo, evidencia, caso y decisión.

## Matriz de amenazas y controles

| Amenaza | Señales/prevención | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Registro duplicado del mismo activo | Proximidad adaptable a precisión; dirección/teléfono tokenizados; similitud de atributos; huella perceptual de fotos. | Sugerir grupo candidato; revisión; vincular como mismo activo o eventos distintos; jamás borrar. |
| Reutilización de foto/evidencia | Hash exacto y perceptual; metadatos; secuencia de captura; comparación entre casos. | Bloquear solo duplicado exacto no justificado; escalar similitud; preservar original. |
| GPS falsificado o impreciso | Precisión, proveedor, saltos, velocidad, coherencia celda-misión; captura de contexto. | Bajar confianza, pedir evidencia adicional o segunda visita; no acusar automáticamente. |
| Cuenta/dispositivo comprometido | Passkey, sesiones cortas, vinculación de dispositivo, revocación y límites por misión. | Revocar sesión/dispositivo; congelar acciones de alto impacto; revisar lote afectado. |
| Certificador fuera de alcance | Política por especialidad, jurisdicción, vigencia y tipo de dictamen. | Rechazar autorización; conservar intento; reasignar. |
| Colusión brigadista–revisor | Separación de funciones, muestreo aleatorio, rotación y revisión externa. | Escalamiento independiente; suspender facultades, no borrar historial. |
| Manipulación administrativa | Eventos append-only, motivo obligatorio, exportación periódica y revisión de privilegios. | Alerta de cambios sensibles; doble aprobación; restauración por nueva versión. |
| Exposición de hogares | Minimización, cifrado, agregación, acceso por finalidad y logs de lectura. | Retirar vista/compartición, rotar accesos, evaluar daño y notificar según política. |

## Resolución conservadora de duplicados

- Generar candidatos. Bloqueo geográfico por celda y vecinas, ventana temporal y tipo de activo; luego similitud multicriterio.

- Explicar. Mostrar qué coincidió: distancia, fotos, teléfono tokenizado, código catastral, descripción; nunca solo un puntaje.

- Decidir. Opciones: mismo activo/misma visita; mismo activo/eventos distintos; activos distintos; insuficiente; posible abuso.

- Versionar. El “merge” crea un vínculo canónico y conserva identificadores, evidencia, autores y decisiones previas.

- Apelar. Un actor autorizado puede disputar; un segundo revisor resuelve casos de alto impacto.

## Controles de velocidad y daño

- Límites por dispositivo/equipo y alertas, no bloqueos ciegos en conectividad intermitente.

- Muestreo de segunda visita basado en riesgo y aleatoriedad para evitar que el sistema sea predecible.

- Ninguna señal automatizada niega ayuda urgente por sí sola; puede cambiar el canal de verificación.

- Lista explícita de acciones reversibles y no reversibles; las no reversibles requieren doble aprobación.

# 9. Arquitectura mínima construible

PRINCIPIO  Monolito modular primero. Un solo backend desplegable, una base transaccional y contratos internos claros reducen fallos y permiten extraer servicios cuando exista evidencia de carga o independencia operativa.

## Componentes

| Componente | Responsabilidad | Decisión |
| --- | --- | --- |
| App de campo | Misiones, mapa descargado, formularios, medios, cola y conflictos. | React Native/Expo o Android equivalente; SQLite cifrada; UUIDv7; captura local-first. |
| Web de coordinación | AOI, asignaciones, revisión, duplicados, mapa y exportaciones. | Aplicación web responsive; no asumir uso de campo offline completo. |
| API modular | Auth, actores, geografía, casos, evidencia, revisión y auditoría. | API versionada; validación de esquema; claves idempotentes; autorización por política. |
| Base de datos | Estado transaccional y espacial. | PostgreSQL + PostGIS; filas versionadas; restricciones e índices. |
| Almacenamiento de objetos | Fotos/documentos originales y derivados. | Cifrado; URLs temporales; subida multipart; retención y cuarentena. |
| Cola de trabajos | Miniaturas, hashes, antivirus, exports y notificaciones. | Worker simple con reintentos y dead-letter; no bloquear sincronización. |
| Observabilidad | Disponibilidad, sincronización, auditoría y alertas. | Logs estructurados sin PII, métricas, trazas y tableros operativos. |

## Flujo técnico de sincronización

- El dispositivo crea eventos locales y adjuntos con ID estable y número de versión.

- POST /sync presenta cursor del servidor, lote de cambios y clave idempotente.

- El servidor valida esquema/autorización, aplica cambios no conflictivos y devuelve recibo por elemento.

- Los conflictos incluyen versión servidor, versión local y política: aceptar, fusionar campos no solapados o enviar a revisión.

- Los medios se cargan en bloques reanudables con checksum; el caso puede sincronizar metadatos antes de completar medios.

- El dispositivo solo purga una copia local según política después de recibo, verificación y ventana de recuperación.

## Modelo de datos mínimo

| Entidad | Campos esenciales |
| --- | --- |
| incident / aoi | id, nombre, zona horaria, geometría, política, estado. |
| cell | h3_id, resolución, aoi_id, coverage_state, confidence, observed_at, valid_until, next_action. |
| mission / assignment | equipo, celdas, ventana, prioridad, instrucciones, versión de paquete. |
| actor / organization / device | identidad interna, pertenencia, nivel, estado, claves, revocación. |
| credential / authorization | emisor, sujeto, tipo, alcance, jurisdicción, vigencia, estado, evidencia. |
| visit | celda, misión, actor, dispositivo, tiempo, ubicación/precisión, método, resultado, versión. |
| asset / case | tipo, geometría, identificadores externos, estado, sensibilidad, canónico y relaciones. |
| observation / assessment | esquema, valores, autor, método, evidencia, confianza, estado de revisión. |
| evidence | objeto, hash, hash perceptual, metadatos, clasificación, custodia, retención. |
| review / decision / audit_event | objeto, versión, actor, motivo, antes/después, tiempo y correlación. |

## Integridad y futura compatibilidad blockchain

Cada evento aceptado recibe hash canónico y se encadena por lote/ámbito. Se genera un manifiesto exportable firmado por la organización. Si más adelante se requiere anclaje público, se publica solo la raíz Merkle del lote, nunca datos personales ni ubicaciones sensibles. El sistema debe funcionar y poder auditarse aun si la red externa está caída o desaparece.

# 10. Offline, conflictos y resiliencia

| Escenario | Comportamiento requerido |
| --- | --- |
| Sin señal durante horas/días | Crear y consultar misión local; indicador claro de última sincronización; no perder formularios ni medios. |
| Dos equipos visitan el mismo activo | Ambos registros sincronizan; se genera candidato de duplicado; se preservan perspectivas y tiempos. |
| Formulario cambia con dispositivos offline | Paquetes quedan fijados a una versión; migración explícita al sincronizar; nunca reinterpretar silenciosamente. |
| Reloj del dispositivo errado | Guardar hora local, zona, hora servidor y desfase; ordenar con cautela. |
| Medio grande o señal inestable | Subida reanudable; compresión derivada; original se retiene según política; estado de carga visible. |
| Dispositivo perdido | Cifrado local, bloqueo, revocación de sesión; minimizar caché; proceso de reporte y revisión de lote. |
| Servidor no disponible | Cola local continúa; backoff; pantalla de estado; backups y procedimiento de recuperación probado. |

## Presupuesto de rendimiento del piloto

- Guardar formulario local: menos de 1 segundo sin red.

- Paquete de misión inicial: objetivo menor a 50 MB, con mapas por área y resolución controlada.

- Sincronizar metadatos de 100 visitas: menos de 2 minutos en conectividad 3G estable, excluyendo medios.

- Recuperación tras cierre inesperado: cero formularios confirmados perdidos.

- API de lectura operacional: p95 menor a 1 segundo para vistas del AOI piloto.

# 11. Privacidad, seguridad y publicación

En ayuda humanitaria, “transparencia total” puede causar daño. La v0.2 adopta responsabilidad de datos: gestión segura, ética y efectiva; finalidad, necesidad, proporcionalidad, acceso, retención y evaluación de riesgo de divulgación.

## Clasificación y vistas

| Clase | Ejemplos | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Pública | Cobertura agregada, totales y metodología. | Umbrales, redondeo, retraso y revisión antes de publicar. |
| Operacional | Ubicación aproximada de casos, estado y equipo asignado. | Acceso por incidente/función; exportación limitada; logs de lectura. |
| Restringida | Nombres, teléfonos, documentos, ubicación exacta del hogar, fotos interiores. | Cifrado, propósito explícito, menor privilegio, retención corta y no blockchain. |
| Altamente sensible | Salud, menores, violencia, estatus migratorio o protección. | No recolectar en MVP salvo mandato; sistema especializado y protocolo separado. |

## Controles mínimos antes del piloto

- Modelo de amenazas y revisión de rutas de autorización.

- Cifrado en tránsito y reposo; secretos fuera del código; rotación y revocación.

- Backups automáticos con restauración ensayada; objetivos RPO/RTO documentados.

- Registro auditable de lecturas/exportaciones sensibles y cambios de privilegios.

- Política de retención/borrado por clase; borrado lógico no sustituye el cumplimiento.

- Procedimiento de incidente, canal de reporte y responsable de respuesta.

- Aviso de privacidad y guion de consentimiento comprensible en campo.

# 12. Plan priorizado de construcción

## Primeras 72 horas — demo operativa integrada

| Prioridad | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| P0 | Repositorio, entornos, CI, migraciones, datos semilla y observabilidad básica. | Despliegue reproducible; estado de salud; rollback documentado. |
| P0 | AOI + celdas + asignación de misión. | Importar polígono, generar celdas y asignarlas a un equipo. |
| P0 | App de campo: descarga, visita, activo, foto y cola offline. | Completar 10 visitas en modo avión y conservarlas tras reinicio. |
| P0 | Sync idempotente + carga de medios. | Reintentar el mismo lote sin duplicar; recibo por ítem; checksum válido. |
| P0 | Mapa privado de cobertura y cola de revisión. | Distingue sin datos, cubierta, acceso impedido y revisita. |
| P1 | Autenticación y roles mínimos. | Brigadista no puede aprobar; supervisor no puede alterar evidencia. |
| P1 | Exportación GeoJSON/CSV y manifiesto de evidencia. | Exportar el AOI piloto y reconstruir vínculos básicos. |

## Día 4 al 7 — piloto controlado

- Resolución explicable de duplicados y vínculos canónicos sin pérdida.

- Registro de actores T0–T2, vigencia, revocación y alcance; alta manual de certificadores.

- Revisión de calidad, motivos, disputas y doble control en acciones sensibles.

- Subida reanudable, procesamiento de medios, antivirus y hashes perceptuales.

- Vistas pública/operacional separadas y reglas de agregación.

- Backups/restauración, monitoreo de sincronización e incidente de mesa.

- Capacitación, soporte de campo y piloto de 2–3 equipos en un AOI pequeño.

## Día 8 al 30 — endurecimiento y evidencia de valor

- Escalar AOI/equipos y medir cobertura, revisitas, conflictos, duplicados y tiempos.

- Passkeys y recuperación segura; gestión de dispositivo; revisión de accesibilidad.

- Esquemas versionados de evaluación rápida y certificación técnica.

- Intercambio con sistemas externos mediante API/exportaciones y acuerdo de datos.

- Cadena de hashes/manifiestos firmados; prototipo opcional de raíz Merkle sin PII.

- Pruebas de carga, seguridad, restauración y operación degradada.

- Evaluación go/no-go para trazabilidad de ayuda; no automatizar desembolsos aún.

## Orden del backlog P0/P1/P2

| P0 — bloquea piloto | P1 — bloquea operación confiable | P2 — después de métricas |
| --- | --- | --- |
| AOI/celdas; misiones; captura offline; sync; evidencia; revisión; mapa privado; exportación. | Duplicados explicables; certificadores; publicación agregada; seguridad operativa; soporte y capacitación. | VC/DID; anclaje blockchain; IA; satélite/drones; trazabilidad financiera; módulo animal completo. |

# 13. Prueba piloto y métricas de aceptación

## Diseño del piloto

- Un AOI acotado con 50–150 celdas operativas y conectividad variable.

- Dos o tres brigadas, un supervisor, un revisor de calidad y al menos un certificador técnico.

- Conjunto controlado de casos duplicados, GPS impreciso, fotos repetidas, dispositivos offline y cambios de formulario.

- Ejecución de campo de 1–2 días seguida de sesión de revisión con usuarios y comunidad.

- Simulacro de dispositivo perdido y restauración del servicio desde backup.

## Métricas con umbrales iniciales

| Métrica | Meta piloto | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Visitas confirmadas perdidas | 0 | Condición de confianza básica. |
| Lotes duplicados por reintento | 0 | Valida idempotencia. |
| Visitas offline sincronizadas sin intervención técnica | ≥ 95% | Mide operabilidad real. |
| Celdas con estado + fuente + vigencia | 100% de las cerradas | Evita cobertura falsa. |
| Candidatos de duplicado explicables | 100% | Permite revisión y apelación. |
| Fusiones automáticas destructivas | 0 | Preserva evidencia. |
| Tiempo mediano captura visita básica | ≤ 4 min | Reduce fricción de campo. |
| Tiempo mediano de sync de metadatos tras recuperar red | ≤ 5 min | Mide recuperación operativa. |
| Accesos no autorizados en pruebas de rol | 0 | Valida separación de funciones. |
| Ubicaciones individuales expuestas en vista pública | 0 | Condición de protección. |

## Criterio de go/no-go

GO  Avanzar si no hay pérdida de datos, la cobertura es interpretable, los roles funcionan, la deduplicación conserva evidencia y los equipos completan el flujo sin soporte continuo.

NO-GO  Detener expansión si se pierden registros, se publican datos sensibles, los conflictos se resuelven silenciosamente, el sistema confunde cobertura con resolución o el equipo de campo necesita conectividad para la tarea básica.

# 14. Decisiones abiertas que requieren dueño

| Decisión | Dueño propuesto | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Jurisdicción y entidad responsable del tratamiento de datos. | Dirección/Legal/Protección | Antes del piloto |
| AOI, taxonomía mínima y definición de “cubierta”. | Coordinación de incidente | Día 1 |
| Quién acredita certificadores y con qué fuentes. | Autoridad técnica | Día 3 |
| Política de publicación, umbrales y retraso. | Protección + coordinación | Día 5 |
| Retención por clase de datos y protocolo de consentimiento. | Protección de datos | Día 5 |
| SLA de revisión y escalamiento de disputas. | Operaciones | Día 5 |
| Criterios para iniciar módulo de ayuda financiera. | Dirección + finanzas + auditoría | Después del piloto |

# 15. Arquitectura de confianza: principios normativos v0.2

- Disponibilidad antes que sofisticación: el flujo básico funciona sin red y sin servicios externos.

- No confundir firma con verdad: integridad, identidad, acreditación y calidad son controles distintos.

- Toda afirmación tiene autor, método, tiempo, alcance, evidencia y estado de revisión.

- Toda corrección crea versión; ninguna fusión destruye la historia.

- Toda cobertura tiene vigencia; lo inaccesible se registra explícitamente.

- Toda decisión automatizada es explicable, apelable y subordinada a una autoridad humana.

- La ayuda urgente no se niega por una señal algorítmica aislada.

- La vista pública es un producto derivado y minimizado, no un espejo de la base operacional.

- Ningún dato personal o evidencia sensible se publica en una cadena pública.

- La interoperabilidad comienza con esquemas, exportación y gobierno; no con escoger una blockchain.

# 16. Fuentes y estándares de referencia

Referencias consultadas para las decisiones técnicas. Su adopción debe validarse contra la jurisdicción, el incidente y los acuerdos entre actores.

W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0 (Recommendation, 15 mayo 2025) — Modelo de emisor–titular–verificador, límites de confianza y consideraciones de privacidad.

W3C Verifiable Credential Data Integrity 1.0 — Pruebas de integridad y uso de contextos versionados/hash.

W3C Web Authentication Level 3 — Autenticación con claves públicas; biometría local no revelada al servicio; accesibilidad y privacidad.

OCHA Centre for Humanitarian Data — Data Responsibility — Gestión segura, ética y efectiva de datos humanitarios y protocolos de intercambio.

OCHA Data Responsibility Guidelines 2025 — Guía operacional actualizada para responsabilidad de datos.

H3 — Indexing — Índice geoespacial jerárquico y advertencia sobre contención geométrica aproximada entre resoluciones.

# 17. Registro de cambios v0.1 → v0.2

| Cambio | Impacto |
| --- | --- |
| MVP reducido a cobertura/casos/evidencia/revisión. | Permite construir y probar el flujo completo sin dependencias especulativas. |
| Mapa reformulado con vigencia, fuente y confianza. | Evita tratar ausencia de pines como ausencia de necesidades. |
| Recovery Passport separado de personas/wallets. | Reduce duplicidad conceptual y exposición de hogares. |
| Proof of Certifier dividido en cuatro controles. | Permite políticas verificables y revocación por alcance. |
| Arquitectura local-first y monolito modular. | Reduce puntos de fallo y hace explícitos sync/conflictos. |
| Fraude tratado como sistema de controles y apelación. | Evita promesas falsas de inmutabilidad o IA. |
| Blockchain/VC/finanzas diferidos con interfaces preparadas. | Conserva visión de protocolo sin bloquear la respuesta. |
| Hoja de ruta con criterios de aceptación y go/no-go. | Convierte el documento en plan ejecutable. |

SIGUIENTE DECISIÓN  Aprobar el alcance P0 y nombrar cuatro responsables antes de escribir código adicional: coordinación operacional, producto/campo, ingeniería y protección de datos. Después, ejecutar el piloto de 72 horas con un AOI y formularios reales.